# АДМИНИСТРАЦИЯ  САМОРЯДОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БОЛЬШЕСОЛДАТСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

## Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

### от 27.02.2017 г. № 3

д.Саморядово

Об  организации  пропуска   весенних

паводковых        вод     на      территории

Саморядовского сельсовета в 2017 году.

В  целях  своевременной  подготовки и обеспечения безаварийного пропуска  паводковых вод, недопущения чрезвычайных ситуаций вследствие весеннего  половодья на территории Саморядовского сельсовета  Большесолдатского района  в 2017 году :

1. Создать на территории Саморядовского сельсовета Большесолдатского района Курской области  паводковую комиссию .(Состав прилагается) .

2.Утвердить план работы  паводковой комиссии . (Прилагается).

3.Главе администрации Мироненко М.Н.   ходатайствовать перед руководством хозяйствующих на территории Саморядовского сельсовета хозяйствующих субъектов о техническом содействии  в выполнении мероприятий  по  предотвращению  размыва плотин , а именно: в завозе   материала по укреплению плотин, очистка водосточных систем,   в выделении рабочей силы  для  аварийных формирований   и т.д.

4.Педагогическим коллективам МКОУ «Саморядовская СОШ», МКОУ «Бирюковская ООШ» и МКОУ «Будищанская ООШ» провести разъяснительную работу с учениками,  уделить внимание на собраниях родителей   на правила поведения детей на водных объектах в период паводка.

5.Контроль за выполнением распоряжения  оставляю за собой.

Глава Саморядовского сельсовета                           М.Н.Мироненко

Приложение №2

к распоряжению администрации

Саморядовского сельсовета

от 27.02.2017 г. №3

| 1 | Подготовка сооружений к пропуску весеннего паводка | Паводковая комиссия, созданная распоряжением главы Саморядовского сельсовета Большесолдатского района | В конце зимнего периода, за 1-2 месяца до наступления весеннего половодья |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | - создание паводковой комиссии, получение в территориальных органах Росгидромета следующих данных: даты прогнозируемого начала, максимума и продолжительности паводка, объем стока в период половодья, ожидаемые метеорологические условия (температура, осадки) в районе расположения водоема | Глава Саморядовского сельсовета Большесолдатского района |  |  |
| 1.2 | - определение возможных максимальных расходов паводка, подлежащих пропуску через водосброс с учетом регулирующей емкости водоема; | Паводковая комиссия, созданная распоряжением главы Саморядовского сельсовета Большесолдатского района | Перед началом половодья, определенного прогнозом территориальных органов Росгидромета |  |
| 1.3 | - разработка плана подготовительных мероприятий, включающих: освидетельствование состояния сооружений гидроузла; обследование ледового покрова с целью предупреждения возможных заторов; подготовка аварийного запаса строительных материалов (бревна, доски,камень, канаты, гвозди и т. д.), инструментов (багры, лопаты, ломы, пилы и др.), спецодежды, механизмов, транспортных средств; комплектование аварийной бригады и организация, при необходимости круглосуточного дежурства; приведение к эксплуатационной готовности при любых погодных условиях подъездов к сооружениям и запасам материалов; освобождение сооружений или отдельных их частей, которым угрожает опасность повреждения льдом, ото льда в местах его припоя; очистка от снега и наносов отводящего канала; очистка затапливаемой зоны от посторонних предметов; организация оперативной связи с местными паводковыми комиссиями населенных пунктов, предприятий и сооружений, расположенных выше и ниже гидроузла; проверка и поддержание в исправном состоянии проездов и объездов для автотранспорта к гидротехническим сооружениям и складам аварийного запаса с учетом неблагоприятных метеорологических условий (дождь, снежный покров и т.п.). В суровые зимы, при образовании ледяного покрова значительной толщины, уровень воды лучше всего держать постоянным, стараясь сбрасывать всю поступающую воду в нижний бьеф. Лёд должен плавно оседать на откосы. Поднятие уровня воды в водоеме можно производить только после начала таяния льда | Паводковая комиссия, созданная распоряжением главы Саморядовского сельсовета Большесолдатского района | Не позднее чем за 15 дней до начала половодья, определенного прогнозом территориальных органов Росгидромета |  |
| 2 | Весеннее половодье – пропуск паводковых вод без повреждения сооружений |  |  |  |
| 2.1. | - Наблюдение за уровнями воды в водохранилище и в нижнем бьефе, прохождением воды через водосброс; - Форсировка (ФПУ), повышение уровня воды выше отметки НПУ допускается только при полностью открытых всех водосбросных отверстиях: при снижении притока воды отметка уровня воды должна быть в кратчайшее время понижена до НПУ; - При образовании заторов льда и больших ледовых масс, опасных для сооружения, принять меры для их ликвидации; - Оповещение органов исполнительной власти и населения о сбросах воды производится в установленном порядке | Паводковая комиссия, созданная распоряжением главы Саморядовского сельсовета Большесолдатского района | Круглосуточно |  |

Приложение №1

к распоряжению администрации

Саморядовского сельсовета

от 27.03.2017 г №3

С О С Т А В

паводковой комиссии Саморядовского сельсовета

Большесолдатского района

1.Мироненко Михаил Николаевич, председатель комиссии , Глава Саморядовского сельсовета;

2.Воронцов Сергей Иванович, заместитель председателя комиссии, заместитель главы Саморядовского сельсовета:

Члены комиссии:

3.Дудин Владимир Васильевич, заведующий Будищанским домом досуга;

4.Карачевцев Сергей Викторович, временный рабочий Саморядовского ЦСДК;

5.Деревягин Николай Васильевич , инженер ОАО «Надежда» (по согласованию);

6.Березуцкий Алексей Васильевич, агроном ОАО «Надежда» (по согласованию).