АДМИНИСТРАЦИЯ САМОРЯДОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БОЛЬШЕСОЛДАТСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2013  г. № 61

д.Саморядово

Об утверждении муниципальной

целевой программы «Экология и

чистая вода на территории Саморя-

довского сельсовета Большесол-

датского района Курской области»

на 2014 год

В целях реализации мер, принимаемых администрацией Саморядовского сельсовета Большесолдатского района по созданию благоприятной и стабильной экологической обстановки на территории сельсовета и обеспечению населения Курской области экологически чистой питьевой водой, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Экология и чистая вода на территории  Саморядовского сельсовета Большесолдатского района Курской области»  на 2014 год.

2. Постановление вступает в силу с момента обнародования.

Глава Саморядовского сельсовета                                            В.И.Поздняков

УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Саморядовского сельсовета Большесолдатского района Курской области от «30» декабря 2013 г. №61

Муниципальная целевая программа

«Экология и чистая вода

на территории Саморядовского сельсовета

Большесолдатского  района Курской области»

на 2014 год

Д.Саморядово

П А С П О Р Т

муниципальной целевой программы «Экология

и чистая вода на территории Саморядовского сельсовета

Большесолдатского  района Курской области» на 2014 год

| Наименование субъекта бюджетного планирования (главного распорядителя средств областного бюджета) | - | Администрация Саморядовского сельсовета Большесолдатского района Курской области |
| --- | --- | --- |
| Наименование программы | - | муниципальная целевая программа «Экология и чистая вода на территории Саморядовского сельсовета Большесолдатского района Курской области» на 2014 год (далее - Программа) |
| Цель и задачи Программы | - | целью Программы является реализация мер, принимаемых Администрацией Саморядовского сельсовета по созданию благоприятной и стабильной экологической обстановки на территории сельсовета. Основными задачами Программы являются: обеспечение населения Курской области экологически чистой питьевой водой; |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - | целевыми индикаторами и показателями Программы являются: количество созданных и отремонтированных объектов водоснабжения; численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества (человек); |
| Перечень основных мероприятий Программы | - | перечень основных мероприятий Программы предусмотрен следующим разделом Программы: улучшение качества питьевого водоснабжения населения; |
| Сроки реализации Программы | - | срок реализации Программы: 2014 год |
| Объем и источники финансирования Программы | - | общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета составляет 50,999 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - | за счет адресно-целевого расходования бюджетных средств в ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов: по улучшению качества питьевого водоснабжения населения: улучшения обеспеченности питьевой водой жителей Саморядовского сельсовета Большесолдатского района Курской области; повышения работоспособности объектов водоснабжения; |

1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется

путем реализации Программы

На большей части территории Саморядовского сельсовета Большесолдатского  района  Курской области экологическая обстановка удовлетворительная.

Однако принимаемые меры еще не дали устойчивых позитивных изменений в ее состоянии.

Медленными темпами снижается острота проблемы обеспеченности населения питьевой водой, как главной составляющей жизнедеятельности человека и природной среды.

В результате морального и физического износа происходит дальнейшее разрушение имеющихся объектов водоснабжения, возникает дефицит качественной питьевой воды и больше всего в летний период, когда потребность в ней значительно возрастает.

Отсутствие в бюджете Саморядовского  сельсовета в достаточном объеме средств не позволяет в полной мере реализовать полномочия по водоснабжению в границах муниципальных образования, в том числе осуществлять строительство новых или модернизировать существующие объекты.

По этой причине жители населенных пунктов сельской местности вынуждены самостоятельно изыскивать альтернативные источники воды, которые не всегда отвечают санитарным нормам.

Решение отмеченных проблем будет осуществляться путем реализации программно-целевых природоохранных мероприятий, направленных на:

- текущий ремонт водонапорной башни в д.Саморядово Саморядовского сельсовета;

- обеспечение потребности населения в водных ресурсах на основе эффективного использования водно-ресурсного потенциала.

Изложенные в настоящей Программе экологические проблемы и пути их преодоления соответствуют основным положениям Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года, Закону Курской области «Об охране окружающей среды на территории Курской области» и Стратегии социально-экономического развития Курской области на период до 2020 года.

Программа призвана обеспечить проведение исполнительными органами Саморядовского сельсовета Большесолдатского района  Курской области последовательной и эффективной политики в области экологического развития.

Выполнение поставленных задач предполагается осуществить программно-целевым методом, который позволяет выявить наиболее важные проблемы и обеспечить их решение за счет мобилизации необходимых финансовых и организационных ресурсов, в том числе во взаимодействии с природоохранными органами.

2. Цель, задачи и прогнозируемые значения целевых индикаторов

и показателей Программы

Целью Программы является реализация мер, принимаемых Администрацией Саморядовского сельсовета   Курской области по созданию благоприятной и стабильной экологической обстановки на территории   Саморядовского сельсовета Большесолдатского района  Курской области.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующей задачи: обеспечение населения  Саморядовского сельсовета  района  Курской области экологически чистой питьевой водой;

Целевыми показателями и индикаторами Программы будут являться:

- количество созданных и отремонтированных объектов водоснабжения муниципальной собственности;

- численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества (человек);

Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей Программы приведены в приложении № 1 к настоящей Программе.

3. Срок реализации Программы, перечень и описание

программных мероприятий

Реализация Программы рассчитана на 2014 год.

Перечень программных мероприятий сформирован с учетом задач Программы, выполнение которых позволит достичь поставленной цели Программы.

Мероприятия Программы предусмотрены по следующему разделу:

Раздел. Улучшение качества питьевого водоснабжения населения

В соответствии с Водной стратегией Российской Федерации на период до 2020 года одной из стратегических целей установлено обеспечение населения качественной питьевой водой.

Важным аспектом является устранение причин несоответствия качества воды, подаваемой населению, гигиеническим нормативам, а также дифференциация подходов к выбору технологических схем водоснабжения населения.

Учитывая высокую капиталоемкость сектора водоснабжения, а также длительные сроки окупаемости инвестиционных проектов, развитие систем водоснабжения будет обеспечиваться путем адресного выделения средств из областного бюджета в виде субсидий местному бюджету на софинансирование мероприятий, проводимых Саморядовским  сельсоветом.

Программой предусматриваются разные подходы к решению указанной задачи, исходя из численности жителей, уровня обеспеченности населения конкретного населенного пункта водой. В д. Саморядово  планируется осуществить текущий водонапорной  башни .

В рамках выполнения Программы администрация Саморядовского  сельсовета будет тесно сотрудничать с областным бюджетным учреждением «Курское областное экологическое управление».

4. Оценка социально-экономической и экологической эффективности

Оценка социально-экономической и экологической эффективности Программы, также как и перечень программных мероприятий, сформирована с учетом задач Программы, выполнение которых позволит достичь поставленную цель.

Раздел. Улучшение качества питьевого водоснабжения населения

Реализация мероприятий данного раздела приведет к улучшению обеспеченности питьевой водой жителей  Саморядовского  сельсовета  района Курской области, в том числе пенсионеров, инвалидов, ветеранов  труда  войны, повышению работоспособности объектов водоснабжения.

К  2014 года в рамках реализации Программы будет сделан текущий ремонт водонапорной башни .

За весь период реализации Программы планируется  улучшить обеспечение  экологически чистой питьевой водой 320 человек, проживающих в д.  Саморядово Саморядовского  сельсовета Курской области.

Кроме того, применение современных технологий и материалов отечественного производства позволит уменьшить энергозатраты и расходы потребителей при добыче и использовании подземных вод, увеличить сроки эксплуатации объектов водоснабжения, повысить устойчивость их функционирования в неблагоприятных климатических условиях.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование природоохранных мероприятий Программы осуществляется путём предоставления субсидий бюджету Саморядовского  сельсовета на условиях софинансирования.

Порядок и условия предоставления из областного бюджета субсидий Саморядовскому  сельсовету устанавливается нормативными  правовыми актами Администрации Курской области. Субсидии бюджетам муниципальных образований предоставляются из областного бюджета на реализацию следующих природоохранных мероприятий: создание объектов водоснабжения муниципальной собственности, не относящихся к объектам капитального строительства и  текущий ремонт объектов водоснабжения муниципальной собственности. Расчет необходимых объемов финансирования Программы осуществляется с учетом средств областного бюджета, средней стоимости строительных (ремонтных) работ и других природоохранных мероприятий, а также с учетом возможного удорожания стоимости их выполнения.

5.  Система управления, контроль за ходом реализации Программы

Субъектом бюджетного планирования Программы является Администрация Саморядовского сельсовета Курской области. Субъект бюджетного планирования несет ответственность за решение задач, запланированных в рамках реализации Программы, и за достижение утвержденных значений целевых индикаторов.

Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляется Главой Администрации Саморядовского сельсовета Курской области, текущий контроль - областным бюджетным учреждением «Курское областное экологическое управление».

Администрация Саморядовского  сельсовета Курской области представляет:

ежемесячно, до 5-го числа месяца, в ОБУ «Курское областное экологическое управление» информацию о реализации Программы по установленным формам, включающую данные о финансировании программных мероприятий и освоении выделенных средств.

.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к  муниципальной целевой программе

«Экология и чистая вода на территории

Саморядовского сельсовета

Большесолдатского района

Курской области» на 2014 год

Прогнозируемые значения

целевых индикаторов и показателей муниципальной целевой программы «Экология и чистая вода

на территории Саморядовского сельсовета  Большесолдатского  района

Курской области»   на 2014 год

| № п/п | Наименование индикаторов и показателей целей и задач Программы | Единица измерения | Значения индикаторов и показателей Программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До начала реализации Программы | 2014 г. |
| Цель. Реализация мер, принимаемых администрацией Саморядовского сельсовета Большесолдатского района Курской области, по созданию благоприятной и стабильной экологической обстановки на территории Курской области Раздел. Улучшение качества питьевого водоснабжения населения Задача. Обеспечение населения экологически чистой питьевой водой |  |  |  |  |
| 1. | Количество созданных и отремонтированных объектов водоснабжения | единиц | - | 1 |
| 2. | Численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества | человек | 160 | 320 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к  муниципальной целевой программе

«Экология и чистая вода на территории

Саморядовского сельсовета

Большесолдатского  района

Курской области» на 2014 год

П Е Р Е Ч Е Н Ь

мероприятий муниципальной целевой программы

«Экология и чистая вода

на территории Саморядовского  сельсовета

Большесолдатского  района Курской области» на 2014  год

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполне-ния | Объем финансирования (тыс. рублей) | Ожидаемый результат за период реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Улучшение качества питьевого водоснабжения населения Задача. Обеспечение населения экологически чистой питьевой водой |  |  |  |  |
| 1. | Текущий ремонт водонапорной башни в д. Саморядово | 2-3 квартал 2014 года | Всего – 499,999 | улучшение обеспеченности питьевой водой 320 жителей д. Саморядово Саморядовского сельсовета Большесолдатского района Курской области, повышение работоспособности объектов водоснабжения |
|  |  |  | Субсидии из областного бюджета –449,0 |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета – 50,999 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к  муниципальной целевой программе

«Экология и чистая вода на территории

Саморядовского  сельсовета

Большесолдатского района

Курской области» на 2014 год

М Е Т О Д И К А

оценки эффективности реализации муниципальной целевой программы «Экология и чистая вода на территории Саморядовского сельсовета

Большесолдатского  района  Курской области»   на 2014год

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых в процессе ее реализации индикаторов и показателей с запланированными, сравнения фактического объема финансирования мероприятий с запланированными, фактического выполнения мероприятий Программы с запланированными Программой.

Оценка осуществляется по следующим критериям:

1.1. Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых индикаторов и показателей.

Оценка достижения запланированных результатов по каждому показателю за отчетный период проводится на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за соответствующий период по следующей формуле:

О = Цф х 100% ,

Цпл

где:

О – оценка достижения запланированных результатов, %;

Цф - фактически достигнутые значения целевых индикаторов;

Цпл – плановые значения.

1.2. Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов.

Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию Программы за отчетный период проводится на основании процентного сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными Программой на соответствующий период, по следующей формуле:

Уф = ФУф х 100% ,

ОФмп

где:

Уф – оценка уровня финансирования мероприятий, %;

ФУф - фактический уровень финансирования мероприятий;

ОФмп – объем финансирования мероприятий, предусмотренный Программой.

1.3. Степень выполнения мероприятий Программы.

Степень выполнения мероприятий Программы проводится на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий Программы и фактически выполненных по следующей формуле:

СВ = КМф х 100% ,

КМз

где:

СВ – степень выполнения Программы, %;

КМф – количество мероприятий Программы, фактически реализованных за отчетный период;

КМз - количество мероприятий Программы, запланированных за отчетный период.